# 跨项目 AI 开发与自主执行标准 v1.0

Cross-Project Engineering Playbook · Failure Patterns · Project Bootstrap Checklist

依据 Money OS Evolution Patch 001–011 的真实项目故障与修正经验整理
用途：照片管理系统及后续 App / 游戏 / 音乐 / Money OS 子项目的可复用开发规则

# 0. 这份文档解决什么问题

这不是把 11 份 Patch 原样塞进新项目，而是把已经发生过的失败提炼成可执行的跨项目规则。目标是：新项目从第一天就继承“不会重复踩坑”的运行方式，同时避免把 Money OS 商业研究专属规则强行带进普通软件开发。

项目状态不能依赖某个聊天窗口、某个模型或某个 Agent。

任务完成不等于 Mission 完成；普通任务结束后应自动选择下一项高价值工作。

Owner 定义 WHAT、边界和重大授权；AI 在授权范围内负责 HOW。

重大结论要有证据；忙碌、搜索次数、文件数量都不等于进展。

资源耗尽只阻塞对应能力，不应自动让整个项目停摆。

长任务必须增量保存，使 Session/额度中断最多损失最后一个小批次。

# 1. 三层规则架构：不要把所有规则混在一起

| 层级 | 适用范围 | 应进入照片项目？ | 代表规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| A. Engineering Core | 所有软件/AI 项目 | 必须 | 持久状态、Bootstrap、增量保存、验证、上下文/成本控制、模型可替换 |
| B. Autonomous Supervisor | 需要持续自主推进的项目 | 建议启用 | Work Queue、Human Gate、Heartbeat、Wake Condition、自动继续、Auditor |
| C. Business Opportunity Governance | 市场发现/商业机会研究 | 按需，不默认塞入 | Portfolio、Buyer Intent、Kill Test、Opportunity State、市场证据审计 |

照片管理 App 当前应默认安装 A 层；如果 Claude Code 需要长时间自主开发，再安装 B 层。C 层只在做竞品、定价、需求验证、Go/Hold/Kill 等商业决策时调用，避免污染日常编码上下文。

# 2. ENGINEERING PLAYBOOK — 所有项目必须继承

## E-01 Mission 与执行计划分离

项目目标、硬约束、安全/预算/授权边界稳定；实现方法、技术路线和任务顺序可以根据证据调整。计划不是不可修改的圣旨。

## E-02 Owner 定义 WHAT，AI 负责 HOW

Owner 明确目标、范围、不可越界事项与真正的人类授权点。AI 自主决定研究、实现、测试、修复和任务顺序；不得悄悄改写 Scope。

## E-03 Canonical State 必须落盘

至少维护 PROJECT_STATE.md；较大项目再维护 MASTER_PLAN.md、DECISIONS.md、OPERATING_RULES.md。聊天记录不是项目数据库。

## E-04 Session is disposable; State is not

换窗口、换模型、额度耗尽、Agent 交接都视为正常运行事件。新 Session 必须先恢复真实状态，再开始 Mission 工作。

## E-05 Bootstrap Integrity Check

恢复时先核对 repository、remote、branch、commit、handoff、PROJECT_STATE 和 Git status。若坐标不一致，先修复状态；禁止直接重做 Phase 0。

## E-06 Local absence ≠ Remote absence

本地找不到文件/branch/commit，不得推出远端不存在，更不得声称“从未存在”。先检查 remote refs 与权威分支。

## E-07 Incremental Checkpoint

研究、审计、批量处理、长测试、大规模数据采集必须按小批次保存。中断时最多损失最后一个小阶段，不允许整段工作归零。

## E-08 Capability Failure ≠ Mission Failure

Search、Fetch、Subagent、模型、API、上下文、现金预算必须分开管理。单一能力触顶时，切换替代能力、缓存或 Search-Free Queue。

## E-09 Context & Knowledge Reuse

优先读取当前状态和相关局部文件；避免每次全仓库重扫、全文重读和重复研究。缓存事实时记录来源、日期、置信度与 freshness/TTL。

## E-10 Optimize Waste, Not Thinking

节省 token/成本的对象是重复读取、重复搜索、重复 Agent 工作和不必要的高价模型；不能以省 token 为理由降低必要推理、验证和测试质量。

## E-11 Model Is Replaceable Labor

Mission、状态、决策、证据和队列必须在模型之外。模型按复杂度、风险、成本和可用性路由；更换模型不能让项目失忆。

## E-12 Minimum Necessary Verification

每个有意义的改动后做最小充分验证：针对性测试优先；重大里程碑再做更宽的回归。不得把“写完代码”当成“功能已完成”。

## E-13 Fact / Interpretation / Recommendation 分离

外部规则、平台政策、技术边界等先记录事实，再记录推断，最后给行动建议。UNKNOWN 保持 UNKNOWN，不能偷偷当作否定证据。

## E-14 Evidence Scope

结论只能覆盖实际检查过的范围。局部测试不能升级为全局断言；失败路径不能升级为能力不存在。

## E-15 Learn Once

修复问题后提炼可复用 lesson，写入 Operating Rules / Failure Patterns；目标不是只修这一次，而是让同类错误以后更难发生。

# 3. AUTONOMOUS SUPERVISOR — 需要 Claude Code 持续推进时启用

## S-01 Task Completion Must Not End the Mission

完成一个 task 后：更新状态 → 重新排序可执行队列 → 自动执行下一项最高价值任务。

## S-02 Persistent Work Queue

至少维护 ACTIVE / RESEARCH / EXPERIMENT / HUMAN_GATE / CAPABILITY / MAINTENANCE；商业研究项目再加 OPPORTUNITY / WATCHLIST。

## S-03 Action Blocked ≠ Mission Blocked

某一分支被权限、账号、支付或工具阻塞时，继续其他授权工作。

## S-04 Mandatory Idle Justification

进入 WAITING 前必须证明当前没有任何值得做且可执行的授权工作。

## S-05 Human Gate 最小化

只把凭据、KYC/CAPTCHA、付款、不可逆操作、重大架构决策、正式发布门槛等真正需要人的事项升级给 Owner。

## S-06 Human Gate 动态优先级

DORMANT → UPCOMING → BLOCKING → URGENT；非关键路径的人类动作排队、批处理，不反复打断 Owner。

## S-07 Wake Condition

每个 WAITING 都必须写 blocker、wake_condition、next action；无唤醒条件的 WAITING 等同静默放弃。

## S-08 Orchestrator Owns Continuity

模型负责判断与执行；runtime/orchestrator 负责 queue、retry、checkpoint、scheduler、wake、session replacement。

## S-09 Agent 状态必须有证据

CREATED/STARTED/RUNNING/PARTIAL_RESULT_SAVED/COMPLETED/FAILED/BLOCKED 必须有任务状态或 artifact 支持，不能口头声称“正在跑”。

## S-10 Independent Review at Material Gates

Reviewer/Auditor 是挑战者，不是老板。主 Agent 必须重新验证其批评，明确接受、部分接受或拒绝及理由。

# 4. FAILURE PATTERNS — 已经真实踩过的坑

## F-01 第一条可行路线绑架整个 Mission

发现一个可行方向后立刻深挖，导致没有完成横向比较。防护：先覆盖搜索空间，再进入深执行。

## F-02 Scope Drift

AI 把“怎么做”的自主权误解成“做什么”的自主权。防护：MISSION_SPEC + IN/OUT OF SCOPE + scope-change gate。

## F-03 Sunk Cost Bias

已经写了代码/文档/素材，所以继续投入。防护：问“如果今天从零开始，我还会把下一单位资源投这里吗？”

## F-04 Chat Completion = Project Completion

模型交付一个结果就等待。防护：持续运行循环与 Mandatory Idle Justification。

## F-05 Tool Outage = Brain Outage

Search 没额度就全停。防护：资源分层 + Capability Recovery + Search-Free Queue。

## F-06 Local Not Found = Never Existed

新 Session 看不到 sibling branch 就重建项目。防护：Remote verification + Bootstrap fail-closed。

## F-07 Big-Bang Research

大量研究结果只存在上下文，额度耗尽后全部重来。防护：batch checkpoint + evidence store。

## F-08 Busy = Progress

搜索很多、文件很多、token 很多，却没有减少关键不确定性。防护：进展只按决策不确定性、验证、可复用证据或经济价值衡量。

## F-09 UNKNOWN = Negative

找不到证据就给候选打零分。防护：UNKNOWN 独立状态 + resolution plan。

## F-10 Reviewer = Boss

Reviewer 提意见后主 Agent 机械照做。防护：独立复核，Reviewer 只提供 challenge/evidence。

## F-11 Token Saving = Underthinking

为了省上下文/额度跳过必要验证。防护：Optimize Waste, Not Thinking。

## F-12 One Model = Project Identity

换模型后上下文断裂。防护：状态、决策、队列、证据全部外置。

# 5. PROJECT BOOTSTRAP CHECKLIST — 新项目第一天执行

☐ 建立 MISSION_SPEC.md：Mission、Success Criteria、IN-SCOPE、OUT-OF-SCOPE、Hard Constraints、Human Gates。

☐ 建立 MASTER_PLAN.md：里程碑、阶段目标、验收标准；不是逐日微管理清单。

☐ 建立 PROJECT_STATE.md：当前 Stage、已完成、正在做、下一步、Blockers、Decisions、Tests、Risks。

☐ 建立 OPERATING_RULES.md：本项目继承的 Engineering Core + 项目专属规则。

☐ 建立 FAILURE_PATTERNS.md：把跨项目已知坑写入，并允许本项目追加新坑。

☐ 建立 DECISIONS.md：记录重大架构/产品决策、理由、证据、日期、是否 superseded。

☐ 建立 SESSION_HANDOFF.md 模板：Repository / Remote / Branch / Full SHA / Current Stage / Next Action / Must Read / Do Not Repeat。

☐ 定义最小验证策略：单元/集成/E2E/构建/静态检查分别何时触发。

☐ 定义 checkpoint 节奏：重大变更前后、长任务每小批次、Session 轮换前必须保存。

☐ 启用 Autonomous Supervisor 时，建立持久 Work Queue 与 WAITING/Wake 规则。

☐ 涉及外部事实时，建立 Evidence Store；事实记录 source/date/confidence/UNKNOWN。

☐ 做一次 Cold-Start Recovery Test：假设换了新模型/新 Session，验证能否不靠 Owner 解释继续。

# 5A. Context Protection & Token / Compute Efficiency Protocol（强制）

本章为所有新项目默认继承的强制工程协议。目标不是减少必要思考，而是系统性消除重复读取、无边界输出、重复测试、重复搜索和无效上下文占用。任何 Claude Code / Codex / Agent 在执行项目前都应遵守。

## T-01 渐进式读取（Progressive Reading）

先读 PROJECT_STATE / 当前任务 / 最小相关文件；只有证据不足时才扩大读取范围。禁止默认全仓库、全历史、全日志扫描。

## T-02 大文件先搜索，再读局部

对大型源码、Markdown、日志、JSON、CSV 等，先用文件名/符号/关键词搜索定位，再读取命中区段及必要上下文；不要为了找一个函数把整个文件灌入上下文。

## T-03 大命令输出先落盘

构建、测试、依赖树、扫描、长 diff、模型 benchmark 等可能产生大量输出的命令，优先重定向到临时文件/日志；随后用 tail、head、grep、关键词或分段读取，只把诊断所需片段带入上下文。

## T-04 日志先 Tail / Search

排错默认从最近错误、异常关键字、失败测试名、stack trace 起点入手；不要反复读取完整日志。需要历史上下文时再向前扩展。

## T-05 Git 先看摘要

默认先执行等价于 git status --short、git diff --stat 的轻量检查；只有确认需要审查具体变更时再读取局部 diff。不要每轮重复读取完整 diff。

## T-06 测试最小化、逐层扩大

修改后先跑与变更直接相关的最小测试/类型检查/静态检查；通过后在里程碑或高风险变更时再扩大到模块级、集成级、全量回归。失败时先定位失败测试，不要机械重复全套。

## T-07 禁止无理由重复读取

同一 Session 已读取且内容未变的文件/证据/网页，不得为了“重新熟悉”再次全文读取。优先依赖已保存摘要、状态文件、Evidence Cache；只有内容变化或当前决策需要更高精度时重读。

## T-08 Context 不是长期存储

关键事实、决策、测试结果、下一步、失败原因必须及时写入 PROJECT_STATE / DECISIONS / Evidence Store / Handoff。不要靠不断保留旧对话来维持连续性。

## T-09 输出也要有预算

Agent 内部命令、子 Agent 报告和中间分析应默认 concise + structured。大报告先保存为 artifact，再返回摘要和路径；避免把数千行中间结果直接塞回主 Agent。

## T-10 Search / Fetch 去重

搜索前先检查 Evidence Cache 与既有研究；同一事实在 freshness 尚有效时复用。只有需要更新、反证、补缺或来源质量不足时再次联网搜索。

## T-11 子 Agent 上下文隔离

给子 Agent 只传任务所需的最小背景、目标、约束和相关文件，不复制整个主会话。子 Agent 返回结构化结论 + evidence/artifact 路径，不回灌全部过程。

## T-12 模型按任务路由

简单检索、格式化、机械修改、局部测试不默认使用最昂贵模型；复杂架构、重大决策、困难调试再升级模型。模型升级必须由任务复杂度/风险驱动，而不是习惯。

## T-13 临时文件环境无关

中间输出使用项目约定的 temp/log/artifacts 目录或系统安全临时目录，不硬编码只在某一台机器存在的路径；避免换设备/Session 后重复生成。

## T-14 先摘要再深入

面对未知大型模块，先获取目录树、符号索引、文件大小、变更摘要和入口点，形成地图后再钻取；不要从第一个文件开始顺序读完整仓库。

## T-15 Token 节省不得覆盖正确性

若安全、重大架构、数据完整性、真实 E2E、发布门槛或关键技术 Kill Test 需要完整验证，必须执行。省 Token 的优先级低于正确性、可恢复性和真实业务闭环。

## T-16 每轮结束做 Context Hygiene

完成一个有意义任务后：保存结论 → 更新状态 → 记录下一步 → 丢弃无价值中间输出。下一 Session 应从持久状态恢复，而不是重新阅读整段历史。

核心原则：Optimize Waste, Not Thinking —— 省掉重复和噪音，不省掉必要的推理、证据与验证。

## T-17 Claude Code / Codex 默认执行顺序

1. 读取 PROJECT_STATE / 当前任务。

2. 用目录/搜索/符号定位最小相关范围。

3. 只读取需要修改或验证的局部内容。

4. 做最小必要改动。

5. 运行最小相关测试；失败时局部诊断。

6. 大输出落盘，只读取错误/摘要。

7. 更新 PROJECT_STATE / DECISIONS / Handoff。

8. 再决定是否需要扩大读取、测试、搜索或升级模型。

# 6. 照片管理系统：建议实际安装的规则

对当前 iOS 照片管理 / Personal Visual Memory 项目，不建议把全部 Money OS 商业规则写进 Claude Code 的常驻上下文。建议如下：

常驻：E-01～E-15 全部 Engineering Core。

常驻：S-01～S-09；如果采用 Agent1/Reviewer/QA，则加入 S-10。

按需：商业竞品、定价、订阅需求验证时才加载 Opportunity / Kill Test / Buyer Intent / Evidence Audit 规则。

不要常驻：KDP/Vocal/UEFN 等历史项目的具体案例、平台名、旧市场结论。它们是经验来源，不是照片项目需求。

照片项目自己的核心产品文档仍是最高优先级：产品哲学、风险分级照片分类、自动清理、Visual Library、自然语言检索、生命周期规则、端侧能力验证等。

# 7. 可直接丢给 Claude Code 的一次性安装指令

Install the Cross-Project Engineering Core and Autonomous Supervisor safeguards into this project.

GOAL

Adopt reusable engineering/runtime lessons from prior projects without changing this project's product goals, business logic, or technical architecture unless current evidence requires it.

DO THIS FIRST

1. Inspect existing AGENTS.md, MASTER_PLAN.md, PROJECT_STATE.md, OPERATING_RULES.md and related governance files.

2. Do NOT duplicate rules already present. Merge semantically and keep one canonical rule for each concept.

3. Do NOT import old project-specific KDP/Vocal/UEFN/business assumptions into this project.

REQUIRED CORE RULES

- Mission and Scope are distinct. Owner defines WHAT / hard boundaries; AI owns HOW inside the authorized scope.

- Task completion does not end the Mission. After meaningful work: verify -> persist state -> recompute -> continue to the next highest-value executable task.

- Session is disposable; state is not. Project truth must live in repository/state files, not chat history.

- Before work in a new/recovered session, perform Bootstrap Integrity Check: repo, remote, branch, commit, handoff/state, git status.

- Local absence is not remote absence. Never reconstruct work before checking authoritative remote state.

- Long tasks must save incremental checkpoints/artifacts.

- A tool/resource outage blocks that capability, not automatically the whole project. Continue useful search-free/non-blocked work.

- Separate MODEL / SEARCH / FETCH / SUBAGENT / CONTEXT / API / CASH capacities where relevant.

- Optimize waste, not necessary thinking. Avoid rereads, rescans, duplicate research and duplicate tests; do not skip necessary reasoning/verification.

- Models are replaceable labor. Mission/state/decisions/evidence/queues must survive model changes.

- Use minimum-necessary verification after each meaningful change; wider regression at milestones.

- Separate FACT / INTERPRETATION / RECOMMENDATION for external claims. UNKNOWN must remain UNKNOWN.

- Conclusions must not exceed the scope actually tested.

- Convert recurring failures into reusable operating rules so the same class of mistake is less likely.

AUTONOMOUS SUPERVISOR

- Maintain a durable next-work queue.

- DONE/BLOCKED/RETRY are transitions, not conversation endpoints.

- Enter WAITING only after proving no worthwhile authorized work is executable.

- Every WAITING state must record blocker, wake_condition, and first action after wake.

- Human escalation only for credentials/KYC/CAPTCHA, payment/material spend, irreversible or high-risk action, required human approval, unresolved material architecture decision, formal release gate, or when all valuable work is externally blocked.

- Agent/subagent status must be evidenced by task state or artifacts, not merely claimed.

FILES

Ensure these canonical artifacts exist, reusing existing equivalents when present:

- MISSION_SPEC.md

- MASTER_PLAN.md

- PROJECT_STATE.md

- OPERATING_RULES.md

- FAILURE_PATTERNS.md

- DECISIONS.md

- SESSION_HANDOFF.md template

Do not create duplicate files if equivalent canonical files already exist.

CONTEXT EFFICIENCY

Read PROJECT_STATE and the smallest relevant files first. Search large files before reading them in full. Use targeted tests. Avoid full repository rescans unless justified.

FINAL REPORT

After installation, report:

1. Files changed/created.

2. Rules merged vs newly added.

3. Any conflicts found and how resolved.

4. Current authoritative project state and next executable task.

Then resume the project automatically. Do not stop merely to ask whether to continue.

# 8. 重大商业/方向决策时，额外加载的 Evidence Gate

以下不是每次编码都执行。只有当结论会 KILL/HOLD 一个方向、改变 Scope、投入显著生产、花费较大预算、选择主要收入路线或建立不可逆依赖时才启用。

建立 Decision Evidence Pack：Claim、Search Space、Coverage、Evidence、Counter-Evidence、Unknowns、Evidence Grade、Confidence、Decision Impact。

独立 Auditor 做两遍：Logic Review + Evidence Audit。

负面结论必须主动寻找反例；不能只寻找支持自己结论的证据。

Audit Verdict 只能是 PASS / PASS WITH CAVEATS / INSUFFICIENT EVIDENCE / REJECT CONCLUSION。

BUSY ≠ PROGRESS：只有减少关键不确定性、验证/证伪假设、产生可复用证据或经济价值才算进展。

# 9. 来源映射（Patch 001–011）

| Patch | 主题 | 本 Playbook 吸收内容 |
| --- | --- | --- |
| 001 | Autonomous Business Brain — First Live-Run Lessons | Mission over Plan；任务完成不结束 Mission；Reviewer；实时证据；Compute Economics；模型可替换。 |
| 002 | Opportunity Portfolio, Commitment Control & Mission-Level Autonomy | Portfolio；Commitment Gate；状态机；Sunk Work；Human Gate 不阻塞整个 Mission。 |
| 003 | Mission Scope Integrity, Stage-Gated Discovery & Out-of-Scope Handling | Mission vs Scope；Owner WHAT / AI HOW；横向发现优先；Scope Drift 防护。 |
| 004 | Persistent Autonomous Memory & State Recovery | PROJECT_STATE；cold-start recovery；checkpoint；历史/当前真相分离。 |
| 005 | Dynamic Model Router & Compute Economics | 模型路由；成本/质量/风险/可用性平衡。 |
| 006 | Mission Compilation | 把自然语言 Mission 编译成 MISSION_SPEC；IN/OUT Scope；启动一致性检查。 |
| 007 | Learning Cost, Kill Tests & Dynamic Human Gates | Cost-to-learn；先打关键不确定性；Human Gate 动态优先级；Watchlist budget。 |
| 008 | Autonomous Runtime · Heartbeat · Queue Continuity | Persistent Queue；Mandatory Idle Check；Orchestrator continuity；Wake Conditions。 |
| 009 | Evidence Governance · Independent Decision Audit | Decision Evidence Pack；Counter-Evidence；UNKNOWN；BUSY ≠ PROGRESS；Auditor。 |
| 010 | 跨 Session 交接、恢复与资源连续性协议 | Bootstrap Integrity；remote refs；handoff coordinates；资源分层；增量 commit；Session Recovery。 |
| 011 | 研究成本与搜索预算控制协议 | Search-Free Queue；Capability Recovery；Evidence Cache；增量保存；资源成本账本。 |

# 10. 版本使用原则

v1.0 是跨项目基线，不意味着所有历史 Patch 都已永久晋升为 Money OS Constitution。原 Patch 中明确标记 Candidate / Live Testing 的内容仍保留其历史状态；本文件做的是工程复用整理。当新项目验证某条规则无效或成本过高时，应记录反例并修订，而不是为了遵守文档而机械执行。

核心目标只有一个：让每一个新项目继承已经付过学费的经验，而不是重新付一次学费。

# 附录 A：给 Claude Code 的 Token / Context 强制补充指令

CONTEXT / TOKEN EFFICIENCY — MANDATORY

Treat context and token budget as engineering resources.

- Read PROJECT_STATE and the smallest relevant files first.

- For large files: search first, then read only relevant ranges.

- For large command output: write to disk first; inspect with tail/head/search/chunks.

- For logs: inspect recent failures and targeted keywords before reading full logs.

- For Git: start with status --short and diff --stat; inspect only relevant diffs.

- Run the smallest relevant tests first; expand regression only when justified.

- Do not reread unchanged files/evidence without a concrete reason.

- Reuse Evidence Cache and prior verified results while still fresh.

- Keep subagent context minimal and task-scoped; return structured conclusions/artifact paths.

- Persist decisions, test results, blockers and next actions; chat context is not project memory.

- Route simple work to cheaper/smaller models when available; reserve expensive reasoning for hard/high-risk tasks.

- Optimize waste, not thinking. Never skip necessary reasoning, safety checks, E2E verification, or critical tests merely to save tokens.